Usnesení z 2. veřejného zasedání obecního zastupitelstva v Otvovicích,  
konaného dne 4. května 2005

Přítomni: členové obecního zastupitelstva dle prezenční listiny.

Obecní zastupitelstvo po projednání schváleného programu zasedání, námětů a návrhů a dle připomínek zůčastněných poslanců se usnáší:

0/ Členové zastupitelstva souhlasí s navrženým programem jednání.

Souhlasí: 9 zastupitelů, nesouhlasí: 0

1/ Obecní zastupitelstvo a veřejnost byla seznámena se stavem hospodaření k 30.4.2005.

* Příjem 1 608 705,81 Kč
* Výdaje 1 640 294,63 Kč
* Stav 5 373 687,90Kč

Souhlasí: 9 zastupitelů, nesouhlasí: 0

2/ Obecní zastupitelstvo souhlasí se zprávou životního prostředí, sběr odpadů, nebezpečných odpadů, velkých kontejnerů - další zlepšení stavu separovaného sběru.

Souhlasí: 9 zastupitelů, nesouhlasí: 0

3/ Obecní zastupitelstvo souhlasí a dále seznámilo občany s dokončenou realizací dětského hřiště. Otevření této lokality je stanoveno na 22.5.2005.

Souhlasí: 9 zastupitelů, nesouhlasí: 0

4/ Obecní zastupitelstvo souhlasí s dalším postupem rekonstrukce silnice a výstavbou kanalizace s předpokladem zahájení v měsíci červnu a rozsahem dešťová kanalizace plně funkční, kanalizace splašková prozatím zaslepená-suchovod. Dokončení stavby do konce měsíce srpna. Akce společná jako tendr na KÚStč Praha.

Souhlasí: 9 zastupitelů, nesouhlasí: 0

5/ Obecní zastupitelstvo souhlasí s rozšířením projekčních prací o specifickou část strojovnu pro kanalizaci na konečném místě, na pozemku ve správě státu. Souhlasí a navrhuje:

* a/ zabezpečit převod - vykoupení pozemku za evidenčně vedenou cenu cca 22 tis. Kč v rozsahu výměry cca 2000 m2.
* b/ objednat pro toto místo vzhledem k souvislosti s potokem a traťovým tělesem ČD, hydrogeologický průzkum pro zabezpečení statiky.

Souhlasí: 9 zastupitelů, nesouhlasí: 0

ing. Josef Purkrt v.r. - místostarosta, Robert Kallista v.r. - starosta

Ověřovatelé usnesení: ing.Lubomír Kosiec v.r., Stanislav Lamač v.r.

V Otvovicích dne 4.5. 2005